## Slide 1: 自动化测试实施方案V1.0
制作人 朱燕

## Slide 2: 概述
基于QBXX项目，设计自动化测试工作的初步实施方案，包含整体计划、通用框架简介、预期收益和后续实施策略等内容

## Slide 3: 初步计划
开发
codeReview
冒烟测试
全量测试
交付
Bug修复
不通过
不通过
不通过
1
2
功能测试
接口测试
自动化测试

## Slide 4: 初步计划
目标
1、预研web测试自动化，开发自动化测试框架
2、在QBXX项目落地冒烟测试自动化，解决无效测试的问题
3、输出自动化测试全流程策略文档，尝试在其他的项目上复用

## Slide 5: 初步计划
1、QBXX项目本身具有需求不稳定，流程不规范的问题，导致大量的重复和无效测试，需要快速验证的手段来保证转测版本最低质量要求
2、当前项目所需的基本的接口测试能力
必要性

## Slide 6: 初步计划
可行性
1、python+unittest+selenium+request+HtmlTestRunnner.py+Jenkins提供了小规模的web项目功能+接口自动化快速实现的技术支持
2、当前项目的系统管理模块新需求较少，界面没有大的改动，可尝试实现UI自动化测试
3、接口设计趋于稳定，可尝试实现接口测试自动化

## Slide 7: 初步计划
a、制定项目计划，进行技术层面的可行性分析，输出实施方案初稿
b、开发web自动化测试通用框架
c、在当前项目选择较稳定的功能模块实现完整的UI自动化测试用例集
d、实现项目核心业务功能+接口冒烟测试自动化用例集
e、参与项目持续集成，实现冒烟测试执行全流程自动化

## Slide 8: 框架介绍
框架结构草图
Jenkins
数据库
browser
webdriver
interface
env
统计报表
日志报告
数据管理
用例管理
定时器
view
controller
model
develop
suite
case
action
base
db
DB

## Slide 9
base
action
case
suite
data
HtmlElement
logger
tool
driver
config
JCWCase
Excutor
report
通用框架
项目定制
基本控件
业务操作
测试用例
测试套
框架结构草图

## Slide 10: 框架介绍
config：基础配置
driver：浏览器驱动
tool：工具类
logger：日志操作类
superclass：提供base、case和suite级父类
base：基本控件
action：业务操作
case：测试用例
data：测试数据
suite：测试套
report：测试报告处理

## Slide 11: 框架介绍
相关技术介绍
python：易入门的编程语言
selenium：操作浏览器
Request：操作web接口
unittest：单元测试框架
HTMLTestRunner.py：快速生成测试报告
Jenkins：持续集成

## Slide 12: 框架介绍
相关文档
自动化框架设计初稿.xlsx
自动化框架环境搭建步骤.docx
QBXX自动化用例开发规范.rtf
JCW项目前端开发关键元素id和name属性生成规则.xlsx
case类快速生成模板.txt
数据验证规则.png
项目代码及相关文档存放路径
svn://192.168.0.94/Repository/AutoTest

## Slide 13: 收益
直接收益
a、在当前项目落地冒烟测试自动化，确保转测版本的最低质量要求，大幅减少重复和无效测试
b、提供接口测试能力，提升项目层面的测试质量
c、借助脚本和工具，提高测试效率，扩大测试广度和深度
间接收益
a、反向推动开发和测试流程规范化
b、通过在不同项目中复用，不断完善和优化测试框架，提升测试团队的自动化水平

## Slide 14: 进展
当前进展
a、项目framework基础功能开发完成
b、输出《QBXX系统管理自动化用例清单》
c、系统管理-账户管理模块冒烟测试用例已完成
d、输出《自动化框架环境搭建步骤》《case类快速生成模板》、《JCW项目前端开发关键元素id和name属性生成规则》、《QBXX自动化用例开发规范》

## Slide 15: 进展
主要风险
a、当前项目需求变更频繁，且经常重构UI，自动化脚本维护成本很高
b、项目没有可靠的接口文档，接口测试难以实行
c、项目场地无外网

## Slide 16
解决方案
a、明确用户需求，规范开发流程，同时要求前端开发过程中给关键元素添加定制属性
b、规范接口设计，并提供可靠的接口文档

## Slide 17: 后续实施策略
a、持续的优化框架结构，提高其执行效率和稳定性
b、完善当前项目系统管理模块测试用例
c、明确业务流程，实现当前项目个人中心模块冒烟测试用例
d、与开发组一起维护接口文档，同时实现当前项目接口测试自动化
e、实现测试套一键式执行
g、梳理文档，总结归纳
h、待项目产品化之后，输出更复杂的用例集

## Slide 18
谢谢